Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

"Рязанский колледж электроники"

Цикловая комиссия гуманитарно - экономических дисциплин

Специальность 09.02.05 " Прикладная информатика в экономике "

Методические рекомендации по выполнению

экономической части дипломной работы на тему:

"Расчёт экономической эффективности разработки

программного продукта"

Рассмотрены					Разработал

на заседании	цикловой комиссии			преподаватель экономи-

"       "                       2020 года.				ческих дисциплин РКЭ

Председатель комиссии

Морев В.Ю.

Рязань, 2020 год

4 Расчёт экономической эффективности разработки программного продукта

Исходные данные:

| Предполагаемое число операторов в программе |  |
| --- | --- |
| Месячная заработная плата программиста, руб. | 25000– 35000 |
| Норматив отчислений на социальные нужды | 30% |
| Срок службы компьютера | 5 лет |
| Тариф на электроэнергию | 4,6 руб./кВт.ч |
| Балансовая стоимость компьютера, руб. | 25000– 40000 |

Примечания: 1.. В строках 1 указать число операторов в разрабатывае-

мой программе; в строках 2 и 5, 6 указываются конкретные

значения показателей в заданных пределах.

2. Текст, выделенный курсивом, в пояснительную записку не

печатать.

4.1 Расчет трудоёмкости разработки программного продукта

При создании программного продукта очень важно оценить его стоимость. Объём исходных текстов программы отражает трудоёмкость и длительность разработки программного обеспечения. Объём программ в современных публикациях приводится в различных единицах, которые можно разделить на две группы:

- группа, характеризующая объём исходных текстов программ, которые разрабатываются и анализируются программистом (это символы в исходном тексте программы на любых языках программирования; лексемы, объединяющие группы символов, имеющих общее смысловое содержание в тексте программы; операторы языка программирования уровня ассемблера);

- группа, отражающая объём программы, размещаемой в ЭВМ (это байты, занятые текстом программы в памяти ЭВМ; слова памяти, обусловленные структурой данной реализующей ЭВМ, используемые для хранения исполняемой программы).

Труд специалиста, разрабатывающего программный продукт, вкладывается в разработку текста программы и разработку алгоритмов, по которым написан текст. Базовым показателем для определения составляющих затрат труда является условное число операторов в программе.

За число операторов в программе считают следующие величины:

- число команд на языке ассемблера;

- число логических операторов в программе, операторов перехода, арифметических операторов и других операторов в исходном коде программы;

- число строк в программе (для языков высокого уровня).

Примечание. Число строк в программе примерно можно определить как произведение числа полных страниц кода программы умноженное на число строк на одной странице (50 – 55  при печати с одинарным межстрочным интервалом и 30 – 35 при печатании с полуторным межстрочным интервалом).

Трудоёмкость разработки программного продукта рассчитывается по формуле:

Т = То + Ти + Та + Тп + Тотл.оконч. + Тд ,                             (4.1)

где  Т – общая трудоёмкость, чел.час.;

То – затраты труда на описание задачи, чел.час.;

Ти - затраты труда на исследование алгоритма решения задачи, чел.час.;

Та - затраты на разработку блок-схемы алгоритма, чел.час.;

Тп - затраты на программирование, чел.час.;

Тотл.оконч. -  затраты на отладку программы на ПК, чел.час.;

Тд - затраты на подготовку документации, чел.час.

Все составляющие определяются через условное число операторов – Чоп.усл., которое рассчитывается по формуле:

Чоп.усл. = Чпр. х Кс. х (1 + Ккор.)                            (4.2)

где  Чпр. – предполагаемое число операторов (число строк) в программе, шт.;

Кс. – коэффициент сложности задачи;

Ккор. – коэффициент коррекции программы, отн.ед.

Коэффициент сложности программы определяется из таблицы 4.1. на пересечении "группы сложности" и "степени новизны". При этом новизна определяется по принципу:

А – разработка принципиально новых задач,

Б – разработка оригинальных программ,

В – разработка программ с использованием типовых решений,

Г – разовая типовая задача.

Сложность определяется исходя из типа решаемых задач:

1. – алгоритмы оптимизации и моделирования систем,

2. – задачи учёта, отчётности и статистики,

3. – стандартные алгоритмы.

Кроме того, в таблице указан коэффициент увеличения затрат труда из-за недостаточности описания задачи, который потребуется при расчёте затрат труда на исследование алгоритма решения задачи.

Таблица 4.1 – Коэффициенты расчёта трудоёмкости

| Язык программирования | Группа сложности | Степень новизны | Кув.з. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г |  |
| Высокого уровня | 1 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,20 |
|  | 2 | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,65 | 1,35 |
|  | 3 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,60 | 1,50 |
| Низкого уровня | 1 | 1,58 | 1,45 | 1,32 | 0,79 | 1,20 |
|  | 2 | 1,49 | 1,37 | 1,24 | 0,74 | 1,35 |
|  | 3 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,5 |

Примечание. Группа сложности и степень новизны определяются

совместно с руководителем дипломного проектирования.

Разрабатываемый программный продукт относится к ___ - й группе сложности, степень новизны ____

Из таблицы : Кс. =             , Ккор. =

Коэффициент коррекции программы учитывает новизну проекта. Для новой программы он равен 0,1.

Принимаем Кс.=        , Ккор.=           . Из исходных данных Ч =     операторов.

Чоп.усл. =                                                  =                  операторов.

Затраты труда на подготовку и описание задачи рассчитываются по формуле:

То. = (Тмин. + 4Тн.в. + Тмакс.) / 6,                         (4.3)

где Тмин. – трудоёмкость операции при благоприятных условиях (оптимистическая

оценка), н.час.;

Тн.в. – трудоёмкость операции при нормальных условиях( наиболее вероятная

оценка), н.час.;

Тмакс. – трудоёмкость операции в наиболее неблагоприятных условиях

(пессимистическая оценка), н.час.;

Ориентировочные величины оценки трудоёмкости операции по подготовке описания задачи в зависимости от числа операторов приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Затраты времени на подготовку описания задачи.

| Число операторов | Затраты времени , н.час. |
| --- | --- |
|  | Тмин. | Тн.в. | Тмакс. |
| 100 – 400 | 10 | 15 | 20 |
| 401 – 900 | 20 | 35 | 50 |
| 901 – 1400 | 25 | 50 | 75 |
| 1401 – 1900 | 30 | 60 | 90 |
| 1901 – 2400 | 40 | 70 | 100 |
| 2401 – 2900 | 50 | 80 | 100 |
| 2901 – 4000 | 70 | 110 | 150 |

При Чоп.усл. =           , Тмин. =       н.час., Тн.в. =      н.час., Тмакс. =     н.час.

То. =                                                   =           н.час.

Затраты труда на исследование алгоритма решения задачи с учетом уточнения описания и квалификации программиста рассчитываются по формуле

Ти = (Чоп.усл. x Кув.з.) / (Ч1 х Ккв.р.),                                (4.4)

где  Чоп.усл. - условное число операторов в программе, шт.;

Кув.з. - коэффициент увеличения затрат в зависимости от сложности программы;

Ч1 – число операторов, приходящихся на один чел.час. (75 . . . 85);

Ккв.р. - коэффициент квалификации разработчика.

Коэффициент квалификации разработчика зависит от стажа работы программиста и определяется из таблицы 4.3.

Таблица 4.3 – Коэффициенты квалификации программиста.

| Стаж работы | Ккв.р. |
| --- | --- |
| до 2-х лет | 0,8 |
| 2 – 3 года | 1,0 |
| 3 – 5 лет | 1,1 – 1,2 |
| 5 – 7 лет | 1,3 – 1,4 |
| более 7 лет | 1,5 – 1,6 |

Принимаем Кув.з. =         (из табл. 4.2.), Ч1 =          , Ккв.р.=         .

Примечание. При выполнении дипломной работы целесообразнее брать стаж работы до 2-х лет.

Ти =                                   =               чел.-час.

Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи рассчитываются по формуле:

Тa = Чоп.усл. / (20...25) х Ккв.р.)                                 (4.5)

Тa =                                =                   чел.-час.

Затраты труда на отладку программы рассчитываются по формуле:

Тотл.= Чоп.усл. / (4...5) х Ккв.р.)                                (4.6)

Для выявления дефектов в функциях, в логике, проводится проверка программного продукта на соответствие техническому заданию. Отладкой программы занимается программист.

Тотл =                           =                 чел.-час;

При комплексной отладке программы следует предусмотреть возрастающие в 1,2 раза затраты, поэтому окончательные трудовые затраты на отладку программы будут равны:

Тотл.окон. = Тотл х 1,2                                                  (4.7)

Тотл.окон =                        =                   чел.-час.

Трудовые затраты на подготовку документации складываются из затрат труда на подготовку рукописного текста и затрат труда на редактирование, печать и оформление документации. Они рассчитываются по формуле:

Тд = Тд.р. + Тд.о.                                             (4.8)

где  Тд.р. – трудовые затраты на подготовку материалов в рукописи;

Тд.о. – затраты на редактирование, печать и оформление документации.

Затраты труда на подготовку материалов в рукописи рассчитываются по формуле:.

Тд.р. = Чоп.усл. / (15...20) х Ккв.р.)                              (4.9)

Тд.р. =           =                 чел.-час.

Затраты на редактирование, печать и оформление прямо пропорционально зависят от затрат на подготовку материалов в рукописи и рассчитываются по формуле:

Тд.о. = 0,75 х Тд.р.                                           (4.10)

Тд.о. =                =              чел.-час.

Тд =                   =                 чел.-час.

Расчет затрат труда на написание исходного кода программы (программирование).

Программирование - процесс и создания компьютерных программ, и (или) программного обеспечения с помощью языков программирования.

Затраты на программирование определяются методом самофотографии и составляет примерно 25 - 35 % от общих трудозатрат на остальные этапы разработки программы и рассчитываются по формуле:

Тп. = (То + Ти + Та + Тотл.оконч. + Тд) х (25. . .35) / 100               (4.11)

Тп = (                                                          ) х   ?  /100   =            чел.-час.

Общие затраты труда на разработку программного продукта рассчитываются по формуле 4.1.

Т =                                                                              =             чел.-час.

Полученные результаты по затратам труда на разработку программного продукта сводим в таблицу 4.4.

Таблица 4.4 –  Структура трудозатрат на разработку ПП (например)

| Виды затрат труда | Индекс | Трудоёмкость, чел.-час | Удельный вес затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| На описание задачи | То | 15,2 | 10,8 |
| На исследование алгоритма | Ти | 36,8 | 26,3 |
| На разработку блок-схемы | Та | 16,6 | 11,8 |
| На отладку программы | Тотл | 33,2 | 23,7 |
| На подготовку документации | Тд | 9,6 | 6,9 |
| На программирование | Тп | 28,7 | 20,5 |
| Итого (общие трудозатраты) | Т | 140,1 | 100 |

Примечание. Пример расчёта удельного веса затрат.

15,2 / 140,1 х 100 = 10,8 %,

36,8 , 140,1 х 100 = 26,3 % и т.д.

Из приведенной таблицы видно, что наибольше трудоёмкими при разработке программного продукта являются отладка программы и исследование алгоритма решения задачи.

4.2 Составление сметы затрат на разработку программного продукта

Смета затрат на разработку программного продукта включает в себя следующие статьи:

- затраты на оплату труда программисту;

- отчисления на социальные нужды (30 % от затрат на оплату труда);

- затраты на оплату электроэнергии;

- затраты на оплату машинного времени;

- прочие затраты.

4.2.1 Расчет затрат на оплату труда разработчика

Общая заработная плата разработчика программы рассчитываются по формуле:

ЗПобщ. = ЗПосн. + ЗПдоп. + Ос.н.,                               (4.12)

где  ЗПосн. – основная заработная плата разработчика, руб.,

ЗПдоп. – дополнительная заработная плата разработчика, ру.,

Ос.н. – отчисления на социальные нужды, руб.

ЗПосн. = Сч.пр. х Т                                               (4.13)

где  Сч.пр. – часовая оплата труда программиста, руб./ час.

Т – трудоемкость разработки программного продукта, чел-час.;

Сч.пр. = Ппр. / Фр.в.                                            (4.14)

где  Ппр. – месячная заработная плата программиста, руб.

Фр.в. – месячный фонд рабочего времени,  час. (168 час.)

Сч.пр. =                             =                     руб/час.

ЗПосн. =                                 =                           руб.

Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле:

ЗПдоп. = ЗПосн. х Нд.з.п. / 100,                                (4.15)

где Нд.з.п. – норматив дополнительной заработной платы, %. (15. . .19 %).

ЗПдоп. =                                    =                руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле:

Ос.н. = (ЗПосн. + ЗПдоп.) х Но.с.н./ 100                           (4.16)

где Но.с.н. – норматив отчислений на социальные нужды, % (30 %)

Ос.н. =                                          =            руб.

ЗПобщ. =                                                           =                  руб.

4.2.2 Расчет затрат на оплату машинного времени

Стоимость машинного времени определяется по формуле:

Зм.в. = См. х (Тп + Тотл + Тд)                                (4.17)

где См. –  стоимость машино-часа, руб.

Cм. = (За + Зв.м + Зт.р + 3п.р) / Тп.к                              (4.18)

где  За – затраты на амортизацию, руб. в год;

Зв.м –  годовые издержки на вспомогательные материалы, руб.;

Зт.р – затраты на текущий ремонт компьютера, руб. в год;

Зп.р – годовые издержки на прочие и накладные расходы, руб.;

Тп.к – действительный годовой фонд времени ЭВМ, час.

Действительный годовой фонд времени работы компьютера при продолжительности его работы в течение дня равной 8 час. составляет 2112 часов. (8 х22х12)

За = Cбал. х На / 100                                             (4.19)

где Cбал. – балансовая стоимость компьютера, руб.;

На – норма амортизации в процентах.

Срок службы компьютера составляет 5 лет, отсюда норма амортизации          На. = 20 %.

За =                 х 20 / 100 =          руб.

Зв.м = Cбал. х 0,01                                           (4.20)

Зв.м =                  х  0,01 =           руб.

Зт.р = Cбал. * 0,05                                              (4.21)

Зт.р =               х  0,05 =               руб.

Зп.р = Cбал. * 0,06                                             (4.22)

Зп.р =             х 0,06 =             руб.

См. =                                                    =                   руб.

Затраты на оплату машинного времени при написании и отладке программы.

Зм.в =                                   =            руб.

4.2.3 Расчет затрат на электроэнергию

Сэл. = С1 х P х (Тп + Тотл + Тд)                               (4.23)

где   С1 – стоимость одного кВт.-часа электроэнергии, руб. ;

P – мощность, потребляемая компьютером, кВт.;(0,42 – 0,95)

Тп – затраты на программирование, руб.;

Тотл – затраты на отладку, руб.;

Тд – затраты на подготовку документации, руб.

Из исходных данных С1 =           руб., Р =          кВт.

Сэл. =                                             =                     руб.

4.2.4 Калькуляция сметной стоимости

Сметная стоимость программного продукта - это эксплуатационные расходы на разработку программного продукта.

Расчёт прочих затрат при разработке программного продукта (5. . . 9)% от суммы основных затрат)

Зпр. = Зосн. х (0,05. . .0,09)                                   (4.24)

Основные затраты рассчитываются по формуле:

Зосн. = ЗПобщ. + Зм.в. + Сэл.                                 (4.25)

Зосн. =                                                            =                 руб.

Зпр. =                                             =                                 руб.

Общие затраты на разработку программного продукта

Зо6щ. = ЗПобщ + Змв + Сэл. + Зпр.                            (4.26)

Зобщ. =                                                         =                              руб.

Таблица 4.5 – Калькуляция сметной стоимости программного продукта (например)

| Статьи затрат | Индекс | Сумма, руб. | Удельный вес затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата программиста | ЗПпр. | 24 989,9 | 91,5 |
| Затраты на оплату машинного времени | Зм.в. | 210,21 | 0,8 |
| Затраты на электроэнергию | Сэл. | 86,00 | 0,3 |
| Прочие затраты | Зпр. | 2 022,89 | 7,4 |
| Итого: | Зобщ. | 27 309,00 | 100 |

Из таблицы 4.5 видно, что большая часть эксплуатационных затрат при разработке программного продукта приходится на заработную плату.

4.3 Расчет экономической эффективности

Значение экономической эффективности от использования программного продукта определяется по формуле:

Э = Зб. – Зп.п.                                                    (4.27)

где Зб. – затраты по базовому варианту, руб./год;

Зп.п. – затраты при использовании программного обеспечения, руб./год.

Зб. = Сч. х Тр. х (1 / Дз.п.)                                          (4.8 7)

где: Сч. – средняя часовая заработная плата (100 руб./час);

Тр. – трудоёмкость решаемой задачи;

Дз.п. – доля заработной платы в общей смете затрат организации (0,45. . .0,55).

Для решения задачи без использования разрабатываемого программного продукта необходимо примерно (32 – 42) % действующего фонда рабочего времени.

Принимаем Тп.к = 2112 час/год, Нтр. =          %, Дз.п. =          .

Тр. =  Тп.к. х Нтр. / 100,                                     (4.29)

Тр =                                =           час/год.

Зб.=                                =           руб./год

Зп.п. = (Тг. х См. + Зобщ.) / Тс                            (4.30)

где  Тг – время, отводимое на работу с программой, час;

См. - стоимость одного машинного часа, руб.;

Тс - срок службы программного продукта, лет;

Тг = 2112 час/год;  См =       руб./час.;  Зобщ. =                руб.;  Тс. = 5 лет.

Зп.п. =                                              =              руб./год.

Экономической эффективности от использования программного продукта

Э =                    –                  =                    руб./год.

Срок окупаемости расходов, связанных с созданием и эксплуатацией программного продукта, рассчитывается по формуле

Ток. = Робщ. / Э,                                            (4.31)

где Робщ. – сумма общих расходов, руб.,

Робщ. = Сбал. + Зобщ.,                                    (4.32)

где Сбал. – балансовая стоимость компьютера, руб.

Робщ. =                                          =              руб.

Ток. =             /                  =             года =          х 12 =               месяцев

Вывод. Так как полученный срок окупаемости Ток. =        месяцев меньше нормативного срока окупаемости Ток.н. = 36 месяцам, создание и использование программного продукта экономически целесообразно.

4 Расчёт экономической эффективности разработки программного

продукта    (Пример расчёта)

Исходные данные:

| Предполагаемое число операторов в программе | 480 |
| --- | --- |
| Месячная заработная плата программиста, руб. | 35 000 |
| Норматив отчислений на социальные нужды | 30% |
| Срок службы компьютера | 5 лет |
| Тариф на электроэнергию | 4,1 руб./кВт.ч |
| Балансовая стоимость компьютера, руб. | 40 000 |

Примечание. При расчёте значение «Месячная заработная плата програм-

миста» и «Балансовая стоимость компьютера», а также зна-

чения коэффициентов, заданных в диапазоне, должны быть от-

личными от значений, использованных в данном примере.

4.1 Расчет трудоёмкости разработки программного продукта

При создании программного продукта очень важно оценить его стоимость. Объём исходных текстов программы отражает трудоёмкость и длительность разработки программного обеспечения. Объём программ в современных публикациях приводится в различных единицах, которые можно разделить на две группы:

- группа, характеризующая объём исходных текстов программ, которые разрабатываются и анализируются программистом (это символы в исходном тексте программы на любых языках программирования; лексемы, объединяющие группы символов, имеющих общее смысловое содержание в тексте программы; операторы языка программирования уровня ассемблера);

- группа, отражающая объём программы, размещаемой в ЭВМ (это байты, занятые текстом программы в памяти ЭВМ; слова памяти, обусловленные структурой данной реализующей ЭВМ, используемые для хранения исполняемой программы).

Труд специалиста, разрабатывающего программный продукт, вкладывается в разработку текста программы и разработку алгоритмов, по которым написан текст. Базовым показателем для определения составляющих затрат труда является условное число операторов в программе.

За число операторов в программе считают следующие величины:

- число команд на языке ассемблера;

- число логических операторов в программе, операторов перехода, арифметических операторов и других операторов в исходном коде программы;

- число строк в программе (для языков высокого уровня).

Трудоёмкость разработки программного продукта рассчитывается по формуле:

Т = То + Ти + Та + Тп + Тотл.оконч. + Тд ,                        (4.1)

где  Т – общая трудоёмкость, чел.час.;

То – затраты труда на описание задачи, чел. час.;

Ти - затраты труда на исследование алгоритма решения задачи, чел.час.;

Та - затраты на разработку блок-схемы алгоритма, чел.час.;

Тп - затраты на программирование, чел.час.;

Тотл.оконч. -  затраты на отладку программы на ПК, чел.час.;

Тд - затраты на подготовку документации, чел.час.

Все составляющие определяются через условное число операторов – Чоп.усл., которое рассчитывается по формуле:

Чоп.усл. = Чпр. х Кс. х (1 + Ккор.),                      (4.2)

где  Чпр. – предполагаемое число операторов (число строк) в программе, шт.;

Кс. – коэффициент сложности задачи;

Ккор. – коэффициент коррекции программы, отн.ед.

Коэффициент сложности программы определяется из таблицы 4.1. на пересечении "группы сложности" и "степени новизны". При этом новизна определяется по принципу:

А – разработка принципиально новых задач,

Б – разработка оригинальных программ,

В – разработка программ с использованием типовых решений,

Г – разовая типовая задача.

Сложность определяется исходя из типа решаемых задач:

1. – алгоритмы оптимизации и моделирования систем,

2. – задачи учёта, отчётности и статистики,

3. – стандартные алгоритмы.

Кроме того, в таблице указан коэффициент увеличения затрат труда из-за недостаточности описания задачи, который потребуется при расчёте затрат труда на исследование алгоритма решения задачи.

Таблица 4.1 – Коэффициенты расчёта трудоёмкости

| Язык программирования | Группа сложности | Степень новизны | Кув.з. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г |  |
| Высокого уровня | 1 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,20 |
|  | 2 | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,65 | 1,35 |
|  | 3 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,60 | 1,50 |
| Низкого уровня | 1 | 1,58 | 1,45 | 1,32 | 0,79 | 1,20 |
|  | 2 | 1,49 | 1,37 | 1,24 | 0,74 | 1,35 |
|  | 3 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,5 |

Примечание. Группа сложности и степень новизны определяются

совместно с руководителем дипломного проекта.

Разрабатываемый программный продукт относится к 2 - й группе сложности, степень новизны – Б.

Коэффициент коррекции программы учитывает новизну проекта. Для новой программы он равен 0,1.

Принимаем Кс.= 1,19, Ккор.= 0,1. Из исходных данных Ч = 480 операторов. (9,6 страниц по 50 операторов на странице)

Чоп.усл. = 480 х 1,19 х (1 + 0,1) = 628 операторов.

Затраты труда на подготовку и описание задачи рассчитываются по формуле:

То. = (Тмин. + 4Тн.в. + Тмакс.) / 6,                         (4.3)

где Тмин. – трудоёмкость операции при благоприятных условиях (оптимистическая

оценка), н.час.;

Тн.в. – трудоёмкость операции при нормальных условиях (наиболее вероятная

оценка), н.час.;

Тмакс. – трудоёмкость операции в наиболее неблагоприятных условиях

(пессимистическая оценка), н.час.;

Ориентировочные величины оценки трудоёмкости операции по подготовке описания задачи в зависимости от числа операторов приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Затраты времени на подготовку описания задачи.

| Число операторов | Затраты времени , н.час. |
| --- | --- |
|  | Тмин. | Тн.в. | Тмакс. |
| 100 – 400 | 10 | 15 | 20 |
| 401 – 900 | 20 | 35 | 50 |
| 901 – 1400 | 25 | 50 | 75 |
| 1401 – 1900 | 30 | 60 | 90 |
| 1901 – 2400 | 40 | 70 | 100 |
| 2401 – 2900 | 50 | 80 | 100 |
| 2901 – 4000 | 70 | 110 | 150 |

При Чоп.усл. = 628, Тмин. =  20 н.час., Тн.в. =  35н.час., Тмакс. = 50 н.час.

То. = (20 + 4 х 35 + 50) / 6  =  35 н.час.

Затраты труда на исследование алгоритма решения задачи с учетом уточнения описания и квалификации программиста рассчитываются по формуле

Ти = (Чоп.усл. x Кув.з.) / (Ч1 х Ккв.р.),                                (4.4)

где  Чоп.усл. - условное число операторов в программе, шт.;

Кув.з. - коэффициент увеличения затрат в зависимости от сложности

программы;

Ч1 – число операторов, приходящихся на один чел.час. (65 . . . 75);

Ккв.р. - коэффициент квалификации разработчика.

Коэффициент квалификации разработчика зависит от стажа работы программиста и определяется из таблицы 4.3.

Таблица 4.3 – Коэффициенты квалификации программиста.

| Стаж работы | Ккв.р. |
| --- | --- |
| до 2-х лет | 0,8 |
| 2 – 3 года | 1,0 |
| 3 – 5 лет | 1,1 – 1,2 |
| 5 – 7 лет | 1,3 – 1,4 |

Принимаем Кув.з. =  1,35 (из табл. 4.1.), Ч1 =  68, Ккв.р.=  0,8       .

Ти =  (628 х 1,35) / (68 х 0,8)  =  15,58 чел.-час.

Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи рассчитываются по формуле:

Тa = Чоп.усл. / (20...25) х Ккв.р.)                                 (4.5)

Тa =  628 / (20 х 0,8) =  39,25 чел.-час.

Затраты труда на отладку программы рассчитываются по формуле:

Тотл.= Чоп.усл. / (4...5) х Ккв.р.)                                 (4.6)

Для выявления дефектов в функциях, в логике, проводится проверка программного продукта на соответствие техническому заданию. Отладкой программы занимается программист.

Тотл = 628 / ( 4,5 х 0,8) = 174,44  чел.-час;

При комплексной отладке программы следует предусмотреть возрастающие в 1,2 раза затраты, поэтому окончательные трудовые затраты на отладку программы будут равны:

Тотл.окон. = Тотл х 1,2                                       (4.7)

Тотл.окон =  174,44 х 1,2  =   209,33 чел.-час.

Трудовые затраты на подготовку документации складываются из затрат труда на подготовку рукописного текста и затрат труда на редактирование, печать и оформление документации. Они рассчитываются по формуле:

Тд = Тд.р. + Тд.о.,                                        (4.8)

где  Тд.р. – трудовые затраты на подготовку материалов в рукописи;

Тд.о. – затраты на редактирование, печать и оформление документации.

Затраты труда на подготовку материалов в рукописи рассчитываются по формуле:.

Тд.р. = Чоп.усл. / (15...20) х Ккв.р.)                              (4.9)

Тд.р. =  628 / (17 х 0,8)  =  46,18 чел.-час.

Затраты на редактирование, печать и оформление прямо пропорционально зависят от затрат на подготовку материалов в рукописи и рассчитываются по формуле:

Тд.о. = 0,75 х Тд.р.                                           (4.10)

Тд.о. =  0,75 х 46,18  =  34,64 чел.-час.

Тд = 46,18 + 34,64 = 80,82 чел.-час.

Расчет затрат труда на написание исходного кода программы (программирование).

Программирование - процесс и создания компьютерных программ, и (или) программного обеспечения с помощью языков программирования.

Затраты на программирование определяются методом самофотография и составляет примерно 25 - 35 % от общих трудозатрат на остальные этапы разработки программы и рассчитываются по формуле:

Тп. = (То + Ти + Та + Тотл.окон. + Тд) х (25. . .35) / 100                (4.11)

Тп = ( 35 + 15,58 + 39,25 + 209,33+ 80,82) х  30 /100   = 113,99 чел.-час.

Общие затраты труда на разработку программного продукта рассчитываются по формуле 4.1.

Т = 35 + 15,58 + 39,25 + 209,33+ 80,82 + 113,99 =  493,97 чел.-час.

Полученные результаты по затратам труда на разработку программного продукта сводим в таблицу 4.4.

Таблица 4.4 –  Структура трудозатрат на разработку программного продукта

| Виды затрат труда | Индекс | Трудоёмкость, чел.-час | Удельный вес затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| На описание задачи | То | 35,00 | 7,1 |
| На исследование алгоритма | Ти | 15,58 | 3,2 |
| На разработку блок-схемы | Та | 39,25 | 7,9 |
| На отладку программы | Тотл | 209,33 | 42,4 |
| На подготовку документации | Тд | 80,82 | 16,4 |
| На программирование | Тп | 113,99 | 23,0 |
| Итого (общие трудозатраты) | Т | 493,97 | 100 |

Из приведенной таблицы видно, что наибольше трудоёмкими при разработке программного продукта являются отладка программы и программирование.

4.2 Составление сметы затрат на разработку программного продукта

Смета затрат на разработку программного продукта включает в себя следующие статьи:

- затраты на оплату труда программисту;

- отчисления на социальные нужды (30 % от затрат на оплату труда);

- затраты на оплату электроэнергии;

- затраты на оплату машинного времени;

- прочие затраты.

4.2.1 Расчет затрат на оплату труда разработчика

Общая заработная плата разработчика программы рассчитываются по формуле:

ЗПобщ. = ЗПосн. + ЗПдоп. + Ос.н.,                               (4.12)

где  ЗПосн. – основная заработная плата разработчика, руб.,

ЗПдоп. – дополнительная заработная плата разработчика, ру.,

Ос.н. – отчисления на социальные нужды, руб.

ЗПосн. = Сч.пр. х Т,                                              (4.13)

где  Сч.пр. – часовая оплата труда программиста, руб./ час.

Т – трудоемкость разработки программного продукта, чел-час.;

Сч.пр. = Ппр. / Фр.в.,                                            (4.14)

где  Ппр. – месячная заработная плата программиста, руб.

Фр.в. – месячный фонд рабочего времени,  час. (168 час.)

Сч.пр. =   35 000 / 168 = 208,33 руб/час.

ЗПосн. =  208,33 х  493,97 =  102 908,77 руб.

Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле:

ЗПдоп. = ЗПосн. х Нд.з.п. / 100,                                (4.15)

где Нд.з.п. – норматив дополнительной заработной платы, %. (15. . .19 %).

ЗПдоп. = 102 908,77 х 16 / 100 =  16 465,40 руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле:

Ос.н. = (ЗПосн. + ЗПдоп.) х Но.с.н./ 100,                           (4.16)

где Но.с.н. – норматив отчислений на социальные нужды, % (30 %)

Ос.н. =  (102 908,77 +  16 465,40) х 30 / 100 = 35 812,25 руб.

ЗПобщ. = 102 908,77 + 16 465,40 + 35 812,25 = 155 189,42 руб.

4.2.2 Расчет затрат на оплату машинного времени

Стоимость машинного времени определяется по формуле:

Зм.в. = См. х (Тп + Тотл.окон. + Тд),                         (4.17)

где См. –  стоимость машино-часа, руб.

Cм. = (За + Зв.м. + Зт.р. + Зп.р.) / Тп.к.,                     (4.18)

где  За – затраты на амортизацию, руб. в год;

Зв.м. –  годовые издержки на вспомогательные материалы, руб.;

Зт.р. – затраты на текущий ремонт компьютера, руб. в год;

Зп.р. – годовые издержки на прочие и накладные расходы, руб.;

Тп.к. – действительный годовой фонд времени ЭВМ, час.

Действительный годовой фонд времени работы компьютера при продолжительности его работы в течение дня равной 8 час. составляет 2112 часов. (8 х22х12мес)

За = Cбал. х На / 100,                                     (4.19)

где Cбал. – балансовая стоимость компьютера, руб.;

На – норма амортизации в процентах.

Срок службы компьютера составляет 5 лет, отсюда норма амортизации

На. = 20 %.

За =  40 000 х 20 / 100 = 8 000 руб.

Зв.м = Cбал. х 0,01                                           (4.20)

Зв.м. = 40 000 х  0,01 =  400 руб.

Зт.р = Cбал. * 0,05                                              (4.21)

Зт.р. =   40 000 х  0,05 =  2 000 руб.

Зп.р = Cбал. * 0,06                                             (4.22)

Зп.р. = 40 000 х 0,06 =  2 400 руб.

См. =  (8 000 + 400 + 2 000 + 2 400) / 2112  =  6,06 руб.

Затраты на оплату машинного времени при написании и отладке программы.

Зм.в. = 6,06 х (113,99 + 209,33 +  80,82) =  2 449,09 руб.

4.2.3 Расчет затрат на электроэнергию

Сэл. = С1 х P х (Тп + Тотл.окон. + Тд),                         (4.23)

где   С1 – стоимость одного кВт.-часа электроэнергии, руб. ;

P – мощность, потребляемая компьютером, кВт.(0,4 – 1,3);

Тn – затраты на программирование, руб.;

Тотл – затраты на отладку, руб.;

Тд – затраты на подготовку документации, руб.

Из исходных данных С1 = 4,1 руб., Р = 0,45кВт.

Сэл. = 4,1 х 0,45 х (113,99 + 209,33 +  80,82) =  745,64 руб.

4.2.4 Калькуляция сметной стоимости

Сметная стоимость программного продукта - это эксплуатационные расходы на разработку программного продукта.

Расчёт прочих затрат при разработке программного продукта (5. . . 9)% от суммы основных затрат)

Зпр. = Зосн. х (0,05. . .0,09)                                   (4.24)

Основные затраты рассчитываются по формуле:

Зосн. = ЗПобщ. + Зм.в. + Сэл.                                 (4.25)

Зосн. =  155 189,42  +  2 449,09 +  745,64 =  158 384,15 руб.

Зпр. =  158 384,15 х 0,06 =  9 503,05 руб.

Общие затраты на разработку программного продукта

Зо6щ. = ЗПобщ + Змв + Сэл. + Зпр.                             (4.26)

Зобщ. = 155 189,42  +  2 449,09 +  745,64 + 9 503,05 =  167 887,20 руб.

Таблица 4.5 – Калькуляция сметной стоимости программного продукта

| Статьи затрат | Индекс | Сумма, руб. | Удельный вес затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата общая | ЗПобщ. | 155 189,42 | 92,4 |
| Затраты на оплату машинного времени | Зм.в. | 2 449,09 | 1,5 |
| Затраты на электроэнергию | Сэл. | 745,64 | 0,4 |
| Прочие затраты | Зпр. | 9 503,05 | 5,7 |
| Итого: | Зобщ. | 167 887,20 | 100 |

Из таблицы 4.5 видно, что большая часть затрат при разработке программного продукта приходится на заработную плату.

4.3 Расчет экономической эффективности

Значение экономической эффективности от использования программного продукта определяется по формуле:

Э = Зб. – Зп.п.                                                     (4.27)

где Зб. – затраты по базовому варианту, руб./год;

Зп.п. – затраты при использовании программного продукта, руб./год.

Зб. = Сч. х Тр. х (1 / Дз.п.)                                           (4.28)

где: Сч. – средняя часовая заработная плата (100 руб./час);

Тр. – трудоёмкость решаемой задачи;

Дз.п. – доля заработной платы в общей смете затрат организации (0,45. . .0,55).

Для решения задачи без использования разрабатываемого программного продукта необходимо примерно (32 – 42) % действующего фонда рабочего времени.

Принимаем Тп.к = 2112 час/год, Нтр. =  39 % (берем из интервала), Дз.п. = 0,48         .

Тр. =  Тп.к. х Нтр. / 100,                                     (4.29)

Тр =  2112 х 39/ 100  = 823,68 час/год.

Зб.=  100 х  823,68 х (1 / 0,48) = 171 600,00 руб./год

Зп.п. = (Тг. х См. + Зобщ.) / Тс                           (4.30)

где  Тг – время, отводимое на работу с программой, час;

См. - стоимость одного машинного часа, руб.;

Тс - срок службы программного продукта, лет;

Тг = 2112 час/год;  См = 6,06 руб./час.;  Зобщ. = 167 887,20 руб.;  Тс. = 5 лет.

Зп.п. =  (2112 х 6,06 + 167 887,20) / 5  =  36 135,18  руб./год.

Экономической эффективности от использования программного продукта

Э =  171 600  –  36 135,18  =  135 464,82 руб./год.

Срок окупаемости расходов, связанных с созданием и эксплуатацией программного продукта, рассчитывается по формуле

Ток. = Робщ. / Э,                                             (4.31)

где Робщ. – сумма общих расходов, руб.,

Робщ. = Сбал. + Зобщ.,                                    (4.32)

где Сбал. – балансовая стоимость компьютера, руб.

Робщ. = 40 000 + 167 887,20 = 207 887,2  руб.

Ток. =  207 887,2  /  135 464,82 =  1,5 года = 1,5 х 12 = 18 месяцев

Вывод. Так как полученный срок окупаемости Ток. = 18 месяцев меньше нормативного срока окупаемости Ток.н. = 36 месяцам, создание и использование программного продукта экономически целесообразно.